Паспорт
муниципальной программы 
«Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона»

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы города, курирующий сферу правового обеспечения и муниципальной службы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление жилищной политики

	Период реализации муниципальной программы
	2025-2030

	Цели муниципальной программы
	Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	1 470 630,1 тыс. руб.

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	-

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»
1.1. показатель «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда»
2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство»






















2. Показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ

	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	значение
на конец 2024 года
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Цель. Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан

	1.
	Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона, признанного аварийным и непригодным, из них:         
	МП
	квадратный метр
	14 617,1

	2024
	1506,10
	1348,65
	828,10
	14501,95
	16308,30
	19152,50
	Порядки
предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, приложения 16, 37 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 №643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», Жилищный Кодекс Российской Федерации
	Управление жилищной политики
	Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда

	1.1.
	Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2022 года
	НП
	квадратный метр
	12 783,2
	2024
	1009,10
	1098,65
	588,10
	0
	0
	0
	Региональный проект «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни», Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Порядки предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, приложения 16, 37 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 №643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство»,
постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 01.04.2019 №104-п «Об Адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», от 01.09.2024 №325-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы»
	Управление жилищной политики

	Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда

	1.2.
	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года
	НП
	человек
	1 093
	2024
	69
	79
	32
	0
	0
	0
	
	
	

	2.
	Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья
	МП
	семей
	4
	2024
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	Порядок
предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений, приложение 16 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 №643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», Жилищный Кодекс Российской Федерации
	Управление жилищной политики
	

	3.
	Увеличение количества молодых семей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия
	МП
	семей
	1
	2024
	1
	4
	4
	4
	1
	1
	Порядок
обеспечения жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приложение 2 к Постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 №643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийском автономном округа – Югры «Строительство».
	Управление жилищной политики
	

	4.
	Количество семей, расселенных из непригодных для проживания жилых помещений, не отвечающих требованиям, в связи с превышением допустимой концентрации фенола и формальдегида
	МП
	семей
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Порядок
предоставления и распределения субсидии муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях реализации мероприятия, указанного в пункте 2(1) Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710, приложение 18 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 №643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», постановление Правительства РФ от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	Управление жилищной политики
	

	5.
	Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия
	МП
	человек
	15
	2024
	21
	31
	17
	16
	8
	10
	Порядок
предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан на обеспечение жилыми помещениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, приложение 7 к Постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 №643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», статья 109 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного круга – Югры от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; постановление Правительства ХМАО – Югры от 25.01.2013 №21-п «Об отдельных вопросах обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Федеральные законы от 12.01.1995 №5-ФЗ  «О ветеранах», от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», от 10.10.2006 №237-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для приобретения жилых помещений в собственность»
	Управление жилищной политики
	

	6.
	Количество ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан
	МП
	человек
	1
	2024
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	
	Управление жилищной политики
	

	7.
	Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством»  (приобретение канцелярских товаров, технических средств)
	МП
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Порядок
предоставления субвенций органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, приложение 15 к Постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 №643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство»
	Управление жилищной политики
	

	8.
	Количество участников специальной военной операции, а также членов их семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,  получивших субсидию на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность
	МП
	семей
	18
	2024
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	Порядок
предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений, приложение 16 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 №643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство»
	Управление жилищной политики
	

	9.
	Количество граждан из числа коренных малочисленных народов автономного округа, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилых помещений 
	МП
	человек
	-
	-
	0
	3
	3
	3
	0
	0
	Порядок
предоставления и распределения субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам городских округов и муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, приложение 44 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 №643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство»
	Управление жилищной политики
	























3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	I 
квартал
	II 
квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель. Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан

	1.
	Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона, признанного аварийным и непригодным, из них:         
	МП
	квадратный метр
	558,50
	263,40
	263,40
	263,35
	1 348,65

	1.1.
	Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2022 года
	НП
	квадратный метр
	427,10
	223,85
	223,85
	223,85
	1098,65

	1.2.
	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года
	НП
	 человек
	29
	16
	17
	17
	79

	2.
	Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья
	МП
	семей
	1
	0
	1
	1
	3

	3.
	Увеличение количества молодых семей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия
	МП
	 семей
	0
	0
	1
	3
	4

	4.
	Количество семей, расселенных из непригодных для проживания жилых помещений, не отвечающих требованиям, в связи с превышением допустимой концентрации фенола и формальдегида
	МП
	семей
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия
	МП
	 человек
	3
	9
	4
	15
	31

	6.
	Количество ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан
	МП
	человек
	0
	0
	0
	2
	2

	7.
	Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством»  (приобретение канцелярских товаров, технических средств)
	МП
	 %
	0
	100
	0
	0
	100

	8.
	Количество участников специальной военной операции, а также членов их семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,  получивших субсидию на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность
	МП
	семей
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Количество граждан из числа коренных малочисленных народов автономного округа, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилых помещений
	МП
	человек
	0
	0
	0
	3
	3








4. Структура муниципальной программы

	№п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями (характеристика, методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Региональный проект «Жилье»

	
	Ответственный за реализацию Управление жилищной политики
	Срок реализации 2025-2030

	1.1.
	Расселение непригодного для проживания жилищного фонда
	Сокращение количества аварийного жилищного фонда расселяемого в рамках обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, приобретение и предоставление жилых помещений, выплата возмещений за изымаемые жилые помещения, в целях переселения граждан из аварийного фонда
	Показатель 1.1. «Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года» (определен в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.09.2024 №325-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы»)

	
	
	Увеличение количества человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным
	Показатель 1.2. «Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года» (определен в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.09.2024 №325-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы»)

	2.
	Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»

	
	Ответственный за реализацию Управление жилищной политики
	Срок реализации 2025-2030 годы
	

	2.1.
	Улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в городе Мегионе
	Предоставление субсидий молодым семьям города Мегиона, на улучшивших своих жилищных условий
	показатель 3 «Увеличение количества молодых семей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия» (рассчитывается исходя из общего количества молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в отчетному году)

	2.2.
	Расселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений, расположенных на территории города Мегиона, не отвечающих требованиям, в связи с превышением допустимой концентрации фенола и формальдегида.
	Предоставление социальной поддержки на приобретение жилого помещения, в соответствии с Порядком
переселения граждан из жилых помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида
	Показатель 4 «Количество семей, расселенных из непригодных для проживания жилых помещений, не отвечающих требованиям, в связи с превышением допустимой концентрации фенола и формальдегида» (рассчитывается исходя из общего количества семей, включенных в список граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида, и обеспеченных жильем с учетом доведенных объемов финансирования на отчетный год)

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации»

	
	Ответственный за реализацию Управление жилищной политики
	Срок реализации 2025-2030

	3.1.
	Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона, признанного аварийным и непригодным, улучшение жилищных условий семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
	Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в непригодном для проживания (аварийном) жилье, а также для обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
	Показатель 1 «Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона, признанного аварийным и непригодным, из них» (определен согласно доведенным объемам финансирования и планируемых к приобретению жилых помещений, рассчитывается исходя из общего количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона)

	
	
	Увеличение количества семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья
	Показатель 2 «Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья» (рассчитывается исходя из количества семей, получивших жилые помещения в отчетном году).

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»

	
	Ответственный за реализацию Управление жилищной политики,
Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения»
	Срок реализации 2025-2030 годы

	4.1.
	Создание условий для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан
	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей города Мегиона
	показатель 5 «Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия» (рассчитывается исходя из показателя обеспеченности жильем детей-сирот в отчетному году)

	
	
	Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих в списке очередности указанных категорий граждан
	показатель 6 «Количество ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан» (определен согласно доведенным объемам финансирования и планируемых к обеспечению граждан, состоящих в списке участников мероприятия на отчетный год, с учетом ежегодной корректировки списка очередности).

	
	
	Администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан. Денежные средства направляются на администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан, с целью улучшения жилищных условий
	показатель 7 «Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 №36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (приобретение канцелярских товаров, технических средств)» (определен согласно доведенным объемам финансирования;
рассчитывается как отношение освоенных финансовых средств на обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона ХМАО – Югры от 31.03.2009 №36-оз к объему субвенции предоставленной из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования для осуществления передаваемых им отдельных государственных полномочий, предусмотренных пунктами 3.1., 3.2. статьи 2 Закона ХМАО – Югры от 31.03.2009 №36-оз)

	4.2.
	Улучшение жилищных условий участников специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность

	Предоставление социальной поддержки на приобретение жилого помещения гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, поступившие после 23.02.2022 на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации (через Военный комиссариат автономного округа, пункт отбора на военную службу по контракту 3 разряда, город Ханты-Мансийск), принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей (за исключением лиц, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке компетентные органы Российской Федерации проводят процессуальные действия, направленные на установление признаков состава преступления по статье 337 и (или) статье 338 Уголовного кодекса Российской Федерации, или в отношении которых имеются вступившие в законную силу решения суда по одной из указанных статей Уголовного кодекса Российской Федерации), заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – участники специальной военной операции/участники СВО), членам их семей
	Показатель 8 «Количество участников специальной военной операции, а также членов их семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, получивших субсидию на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность» (рассчитывается исходя из общего количества заявителей - участников специальной военной операции, членов их семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, изъявивших желание получить субсидию на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность, и получивших субсидию в отчетном году)

	4.3.
	Улучшение жилищных условий коренных малочисленных народов автономного округа и членов их семей посредством предоставления им социальных выплат в виде сертификатов на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность на территории муниципального образования
	Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов автономного округа
	Показатель 9 «Количество гражданам из числа коренных малочисленных народов автономного округа, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилых помещений» (определен согласно доведенным объемам финансирования и планируемых к обеспечению граждан, состоящих в списке участников мероприятия на отчетный год)




5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей


	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	1 064 369,2 
	95 792,5
	84 291,8
	75 392,2
	75 392,2
	75 392,2
	1 470 630,1

	Федеральный бюджет
	3 218,4
	9 077,3
	9 478,1
	287,8
	287,8
	287,8
	22 637,2

	Бюджет автономного округа
	971 976,8
	65 871,1
	69 170,6
	69 170,6
	69 170,6
	69 170,6
	1 314 530,3

	Местный бюджет
	89 174,0
	20 844,1
	5 643,1
	5 933,8
	5 933,8
	5 933,8
	133 462,6

	1. Региональный  проект «Жилье», (всего), в том числе:
	919 051,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	919 051,9

	Бюджет автономного округа
	854 718,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	854 718,3

	Местный бюджет
	64 333,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	64 333,6

	2.Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» (всего), в том числе:
	2 919,5
	10 130,7
	10 124,5
	10 074,0
	10 074,0
	10 074,0
	53 396,7

	Федеральный бюджет
	163,8
	341,6
	335,7
	287,8
	287,8
	287,8
	1 704,5

	Бюджет автономного округа
	2 609,7
	9 282,5
	9 282,5
	9 282,5
	9 282,5
	9 282,5
	49 022,2

	Местный бюджет
	146,0
	506,6
	506,3
	503,7
	503,7
	503,7
	2 670,0

	3.Комплекс процессных мероприятий «Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации» (всего), в том числе:
	106 268,9
	68 025,1
	56 123,9
	56 417,2
	56 417,2
	56 417,2
	399 669,5

	Бюджет автономного округа
	83 889,5
	48 310,4
	51 609,9
	51 609,9
	51 609,9
	51 609,9
	338 639,5

	Местный бюджет
	22 379,4
	19 714,7
	4 514,0
	4 807,3
	4 807,3
	4 807,3
	61 030,0

	4.Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:
	36 128,9
	17 636,7
	18 043,4
	8 901,0
	8 901,0
	8 901,0
	98 512,0

	Федеральный бюджет
	3 054,6
	8 735,7
	9 142,4
	0,0
	0,0
	0,0
	20 932,7

	Бюджет автономного округа
	30 759,3
	8 278,2 
	8 278,2
	8 278,2
	8 278,2
	8 278,2
	72 150,3

	Местный бюджет
	2 315,0
	622,8
	622,8
	622,8
	622,8
	622,8
	5 429,0



