ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие информационного общества на территории города Мегиона на 2019-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие информационного общества на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» | | | | | | | Сроки реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | 2019-2025 годы | |
| Тип муниципальной программы | Муниципальная программа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МБУ МЦИКТ «Вектор» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «УКС и ЖКХ», Администрация города Мегиона | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Получение преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий гражданами и органами местного самоуправления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы | Основные мероприятия: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Защита информации органов местного самоуправления города Мегиона. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Региональный проект «Цифровое государственное управление». | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Базовое значение | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель / соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| 1 | Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития, %. | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | МБУ МЦИКТ «Вектор», МКУ «УКС и ЖКХ» |
| 2 | Выполнение муниципального задания учреждением МБУ МЦИКТ «Вектор», ед. | 24 916 | 24916 | | 24916 | | 24916 | | 13002 | | 13002 | | 13002 | | 13002 | | 126 756 | МБУ МЦИКТ «Вектор» |
| 3 | Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом, %. | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | МБУ МЦИКТ «Вектор» |
| 4 | Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации, чел. | 3 | 3 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | МБУ МЦИКТ «Вектор» |
| 5 | Количество приобретённых автоматизированных рабочих мест, шт. | 0 | 0 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 10 | Администрация города Мегиона |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | | | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| всего | | | | 228 846,70 | | 34 322,80 | | 35 600,20 | | 33 366,40 | | 33 766,30 | | 30 581,40 | | 30 628,20 | | 30 581,40 |
| федеральный бюджет | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| бюджет автономного округа | | | | 500,00 | | 0,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| местный бюджет | | | | 228 346,70 | | 34 322,80 | | 35 100,20 | | 33 366,40 | | 33 766,30 | | 30 581,40 | | 30 628,20 | | 30 581,40 |
| иные источники финансирования | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов | Источники финансирования | | | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 |
| Региональный проект «Цифровое государственное управление» срок реализации 04.12.2018-31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| федеральный бюджет | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| бюджет автономного округа | | | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| местный бюджет | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| иные источники финансирования | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |