ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации города Мегиона от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 № \_\_\_\_\_ «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» |
| Координатор муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Исполнители муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мегиона;  Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»;  Управление архитектуры и градостроительства администрации города Мегиона. |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городской округ город Мегион |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки;  2.Повышение качества и комфорта территорий общего пользования;  3.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  4.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Подпрограммы или основные мероприятия | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»:  основное мероприятие: «Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки (в том числе государственная поддержка муниципальных программ)»;  Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования»:  основное мероприятие: «Повышение качества и комфорта территорий общего пользования (в том числе государственная поддержка муниципальных программ)». |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации | - |
| Целевые показатели муниципальной программы | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 13,3 %;  Количество благоустроенных дворовых территорий - 28 ед.;  Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий - 150 чел./час.;  Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий – 45,6 %;  Количество благоустроенных общественных территорий - 8 ед. |
| Сроки реализации муниципальной программы | На 2019-2025 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет: 91 443,6 тыс. рублей, из них:  бюджет автономного округа – 77 442,6 тыс.руб.;  местный бюджет – 14 001,0 тыс.руб.  2019 – 15 940,0 тыс. руб.:  бюджет автономного округа – 12 699,0 тыс.руб.;  местный бюджет – 3 241,0 тыс.руб.  2020 – 18 177,6 тыс.руб.:  бюджет автономного округа – 16 016,6 тыс.руб.;  местный бюджет – 2 161,0 тыс.руб.  2021 – 11 465,2 тыс.руб.:  бюджет автономного округа – 9 745,4 тыс.руб.;  местный бюджет – 1 719,8 тыс.руб.  2022 – 11 465,2 тыс.руб.:  бюджет автономного округа – 9 745,4 тыс.руб.;  местный бюджет – 1 719,8 тыс.руб.  2023 – 11 465,2 тыс.руб.:  бюджет автономного округа – 9 745,4 тыс.руб.;  местный бюджет – 1 719,8 тыс.руб.  2024 – 11 465,2 тыс.руб.:  бюджет автономного округа – 9 745,4 тыс.руб.;  местный бюджет – 1 719,8 тыс.руб.  2025 – 11 465,2 тыс.руб.:  бюджет автономного округа – 9 745,4 тыс.руб.;  местный бюджет – 1 719,8 тыс.руб. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | - |