ПАСПОРТ  
муниципальной программы

«Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона на 2019 - 2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона на 2019 - 2025 годы  (далее Программа) |
| Дата утверждения муниципальной программы | Постановление администрации города от 20.12.2018 N 2779 |
| Координатор муниципальной программы | Департамент муниципальной собственности администрации города |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация города Мегиона  Департамент муниципальной собственности администрации города  Муниципальное казенное учреждение "Капитальное строительство"  Муниципальное казенное учреждение "Служба обеспечения" |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
| Задачи муниципальной программы | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Мегиона:  Улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в городе Мегионе.  Улучшение жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семьей, имеющих детей-инвалидов; ветеранов Великой Отечественной войны, семей, имеющих трех и более детей.  Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в непригодном для проживания (аварийном) жилье, а также для обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.  Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Мегиона, признанных нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. Расселение граждан из строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории города Мегиона, с целью дальнейшей ликвидации.  Сокращение очередности граждан, состоящих на учете на получение однократно, бесплатно земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. |
| Подпрограммы или основные мероприятия, региональные проекты | [Подпрограмма 1](#sub_1004) "Обеспечение жильем молодых семей":  Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей"  [Подпрограмма 2](#sub_1005) "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан":  Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства";  Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в [пунктах 3.1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/18926768/231), [3.2 статьи 2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/18926768/232) Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством".  Основное мероприятие "Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно".  [Подпрограмма 3](#sub_1006) "Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегиона"  Основное мероприятие "Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации";  Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства".  Основное мероприятие "Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства".  Основное мероприятие по региональному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда";  [Подпрограмма 4](#sub_1007) "Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории города Мегиона"  Основное мероприятие "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений". |
| Портфели проектов, проекты городского округа, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"  Общий объем финансирования всего по проекту:  2 211 833,8 тыс. руб.  Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.  Бюджет автономного округа - 2 066 043,0 тыс. руб.,  Местный бюджет - 145 790,8 тыс. руб.;  2019 - 385 158,20 тыс. руб., в том числе за счет средств:  Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.  Бюджет автономного округа - 358 197,10 тыс. руб.,  Местный бюджет - 26 961,10 тыс. руб.;  2020 - 416 159,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:  Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.  Бюджет автономного округа - 396 066,4 тыс. руб.,  Местный бюджет - 20 093,5 тыс. руб.;  2021 - 592 482,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:  Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.  Бюджет автономного округа - 551 008,2 тыс. руб.,  Местный бюджет - 41 473,8 тыс. руб.;  2022 - 818 033,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:  Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.  Бюджет автономного округа - 760 771,3 тыс. руб.,  Местный бюджет - 57 262,4 тыс. руб.; |
| Целевые показатели муниципальной программы | Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей":  1. Увеличение количества молодых семей города Мегиона, улучшивших свои жилищные условия - 9 семей;  Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства":  1. Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия - 86 человек;  2. Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан - 100%;  3. Доля Ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан - 100%;  4. Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно - 75 человек;  5. Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в [пунктах 3.1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/18926768/231), [3.2 статьи 2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/18926768/232) Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" (приобретение канцелярских товаров, технических средств) - 100%.  Основное мероприятие "Приобретение жилья, изъятие жилых помещений в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации":  1. Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.01.2019 на 41 300,0 м2 (с 75 652,8 м2 до 34 352,8 м2),  1.1. Сокращение количества аварийного жилья в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" на 30 550,0 м2 (с 55 932,5 м2 до 25 382,5 м2)  1.2. Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" - 2 521 чел.  2. Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья - 14;  3. Предоставление жилых помещений в наемном доме социального использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории города Мегиона - 28 шт.  Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства".  1. Увеличение объемов строительства инженерных сетей (протяженность трассы) 0 м.  Финансирование основного мероприятия направлено на выполнение дополнительных работ, выявленных в ходе строительства объекта, при этом протяженность трассы не изменилась.  Основное мероприятие "Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства".  1. Увеличение сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам льготных категорий-102 участка.  Основное мероприятие "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений":  1. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории города Мегиона - 203 шт. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 - 2025 |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Объем финансирования:  Всего по программе: 4 163 654,1 тыс. руб.  Федеральный бюджет - 102 631,6 тыс. руб.  Бюджет автономного округа - 3 713 418,0 тыс. руб.  Местный бюджет - 347 604,5 тыс. руб.  2019 - 1 465 485,8 тыс. руб.:  Федеральный бюджет - 7 947,1 тыс. руб.  Бюджет автономного округа - 1 296 082,2 тыс. руб.  Местный бюджет - 161 456,5 тыс. руб.  2020 - 546 630,9 тыс. руб.:  Федеральный бюджет - 20 939,3 тыс. руб.  Бюджет автономного округа - 485 148,0 тыс. руб.  Местный бюджет - 40 543,6 тыс. руб.  2021 - 793 603,9 тыс. руб.:  Федеральный бюджет - 23 801,5 тыс. руб.  Бюджет автономного округа - 717 819,8 тыс. руб.  Местный бюджет - 51 982,6 тыс. руб.  2022 - 1 021 550,5 тыс. руб.:  Федеральный бюджет - 28 626,9 тыс. руб.  Бюджет автономного округа - 924 127,5 тыс. руб.  Местный бюджет - 68 796,1 тыс. руб.  2023 - 168 191,5 тыс. руб.:  Федеральный бюджет - 10 658,4 тыс. руб.  Бюджет автономного округа - 145 120,2 тыс. руб.  Местный бюджет - 12 412,9 тыс. руб.  2024 - 168 191,5 тыс. руб.:  Федеральный бюджет - 10 658,4 тыс. руб.  Бюджет автономного округа - 145 120,2 тыс. руб.  Местный бюджет - 12 412,9 тыс. руб.  2025 - 0,0 тыс. руб.  Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.  Бюджет автономного округа - 0,0 тыс. руб.  Местный бюджет - 0,0 тыс. руб. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | Общий объем финансирования всего по проекту:  2 211 833,8 тыс. руб.  Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.  Бюджет автономного округа - 2 066 043,0 тыс. руб.,  Местный бюджет - 145 790,8 тыс. руб.;  2019 - 385 158,20 тыс. руб., в том числе за счет средств:  Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.  Бюджет автономного округа - 358 197,10 тыс. руб.,  Местный бюджет - 26 961,10 тыс. руб.;  2020 - 416 159,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:  Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.  Бюджет автономного округа - 396 066,4 тыс. руб.,  Местный бюджет - 20 093,5 тыс. руб.;  2021 - 592 482,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:  Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.  Бюджет автономного округа - 551 008,2 тыс. руб.,  Местный бюджет - 41 473,8 тыс. руб.;  2022 - 818 033,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:  Федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.  Бюджет автономного округа - 760 771,3 тыс. руб.,  Местный бюджет - 57 262,4 тыс. руб.; |