Паспорт

муниципальной программы

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019-2025»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019-2025  | Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 |
| Тип муниципальной программы  | Муниципальная программа |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города по городскому хозяйству |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |
| Соисполнителимуниципальной программы  | Администрация города |
| Национальная цель  | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| Цели муниципальной программы  | Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающуюсреду и здоровье населения |
| Задачи муниципальной программы | 1.Формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами; 2.Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления; 3.Формирование и развитие комплексной системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения. |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Значение показателя по годам |
| Базовое значение | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок, единиц в год | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории, м³/в год | 1375,0 | 1333,0 | 804,0 | 3330,0 | 804,0 | 804,0 | 804,0 | 804,0 | 8683,0 |
| 3 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км) | - | - | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | - |  6,5 |
| 4 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (тыс. человек с нарастающим итогом) | - | - | 1,470 | 2,205 | 2,940 | 3,675 | 4,410 | - | 4,410 |
| 5 | Приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов для размещения в местах накопления (площадках), единиц | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| 6 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, единиц | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс.рублей) |
| Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| всего | 29778,4 | 17007,8 | 1169,0 | 5091,9 | 3128,1 | 126,8 | 126,8 | 3128,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 16732,5 | 16012,8 | 169,0 | 169,0 | 128,1 | 126,8 | 126,8 | 0,0 |
| местный бюджет | 13045,9 | 995,0 | 1000,0 | 4922,9 | 3000,0 | 0 | 0 | 3128,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов городского округа | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс.рублей) |
| Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| «Экология» (срок реализации с 01.10.2018 – 31.12.2024) |
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |